### Libuň Usnesení č. 3/2019 Zastupitelstva obce Libuň

 **Konaného ve středu 3. 4. 2019 od 18 hodin**

**v sokolovně v Libuni**

­­

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Zastupitelstvo obce Libuň**

1. **SCHVALUJE**
2. Navržený schodkový rozpočet na rok 2019 se všemi investičními i neinvestičními akcemi, uveřejněný v členění na závazné ukazatele, kdy příjmy ve výši 14 561 250,--Kč jsou nižší než výdaje ve výši 14 635 550,--Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji bude dofinancován z přebytku minulých let. Financování činí 74 300,--Kč
3. Poskytnutí příspěvků a dotací a uzavření smluv s těmito subjekty:
4. SDH Libuň – na činnost ve výši Kč 40 000,--
5. TJ SOKOL LIBUŇ – na činnost ve výši Kč 40 000,--
6. Myslivecký spolek Lověna Libuň na činnost ve výši Kč 20 000,--
7. Motorsport Libuň z.s. na činnost ve výši Kč 20 000,--
8. Mikroregion Český ráj na provoz letních turistických autobusů ve výši Kč 8 000,--
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2018 – „Stavební úpravy a přístavba školy čp. 33 v Libuni“. Jedná se o navýšení ceny díla dle změnových listů č. 2 „Oprava komínu“ o 49. 230,17,-- Kč (bez DPH), č. 3 „Úprava základu a doplnění podlahy přístavby“ o 70.772,50,-- Kč (bez DPH) a č. 4 úprava délky provádění díla do 30. 5. 2019
10. Dodatek č. 1příkazní smlouvy „Výkon činnosti autorského dozoru projektanta pro akci Stavební úpravy a přístavba školy čp. 33 v Libuni“ – Ing. arch. Zbyněk Kabelík, PhD. pro plnění: zpracování dokumentace „ELEKTROINSTALACE“ před dokončením stavby nad rámec uzavřené příkazní smlouvy o 30.000,-- Kč (bez DPH) a výkon autorského dozoru při prodlouženém provádění stavby o 3.000,-- Kč (bez DPH) za účast na kontrolním dnu + 500,-- Kč ‚bez DPH) za hodinu projektových prací za zpracování změn a doplňků dokumentace.
11. Výběr dodavatele slaboproudých rozvodů JVVZ Jičín v ceně 350.763,-- Kč (bez DPH).
12. Záměr č. 1/2019 prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29. 6. 2016 na pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Libuň, které jsou součástí VT Jinolice o 1 rok (to je do konce roku 2019) a zvýšit cenu nájemného o 10%.
13. Záměr č. 2/2019 vypovědět pachtovní smlouvu se spol. Sklopísek Střeleč, a.s. ze dne 15. 5. 2015.
14. Záměr č. 3/2019 koupi části parcely p. č. 960/7 o výměře cca 1700 m2 v k. ú. Libuň od výlučného vlastníka „Sklopísek Střeleč, a.s.“ z důvodu vybudovat zde do budoucna vlastní kompostárnu.
15. Žádost SDH Jivany o proplacení nákladů na mobilní toalety a elektrocentrálu ve výši cca 13.000 Kč při příležitosti pořádání oslav 120. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů a srazu rodáků
16. Odměnu za sekání hřbitova a jeho přilehlých pozemků z.s. Motorsport Libuň ve výši 6.000 Kč/ seč.
17. OZV o nočním klidu: odstavec f) změna termínu z 15. 6. 2019 na 24. 8. 2019 z důvodu konání „Oslav 650 let od založení obce Libuň“, odstavec i) „Libuňské pozdravení“ se ruší, doplnění termínů 6. 7, 20. 7. a 9. 8. 2019 ve VT Jinolice v k. ú. Březka do 24:00 hod a 3. 8. 2019 v kempu Prachovská osma v k. ú. Březka do 24:00 hod
18. Pronajmout pozemky p. č. 212, 220/1 a část 193 o výměře cca 2 ha za cenu 500 Kč/ha/rok panu Jaroslavu Floriánovi, Prachov

 **II. NESCHVALUJE**

návrh smlouvy o pronájmu části asfaltové příjezdové komunikace na pozemku p. č. 242/9 v k. ú. Březka od pana Havla. Výše ročního nájemného by činilo 35 000,--Kč

**III. POVĚŘUJE**

 starostu obce podepsáním smluv tímto usnesením schválených

 a realizaci bodů z tohoto usnesení vyplývajících

**IV. BERE NA VĚDOMÍ**

 zprávu o hospodaření od 7. 2. 2019 do 3. 4. 2019

**V. DELEGUJE**

ve smyslu § 84, odst. 2, písmena f) zákona 128/2000 Sb. o obcích starostu Miloše Daňo jako zástupce obce Libuň na 26. Řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. konanou dne 10. 6. 2019 a pověřuje ho účastí a hlasováním na této valné hromadě.

Renata Kozáková Miloš Daňo

 místostarostka starosta obce

vyvěšeno 12. 4. 2019 svěšeno 28. 4. 2019